****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 08.09.2017 | № | 25 |

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2018– 2020 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в поселении Московский, Уставом поселения Московский, администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2018-2020 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу следующие постановления администрации поселения Московский:

3.1. от 17.10.2014 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2015 - 2019 годы»;

3.2. от 14.10.2015 №44 «О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 17.10.2014 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2015 - 2017 годы»;

3.3. от 07.09.2016 №30 «О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 17.10.2014 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2015 - 2017 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.Л. Щербакову, заместителя главы администрации А.Н. Мутовкина в соответствии с распределением обязанностей.

 **Глава администрации Д.А. Андрецова**

Утверждена

 постановлением администрации

 поселения Московский

от 08.09.2017 № 25

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

**ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ НА ПЕРИОД 2018 ‒ 2020 ГОДЫ»**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2018 ‒ 2020 годы» |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Закон города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» |
|  |  |
| **Заказчик Программы** | Администрация поселения Московский  |
| **Разработчик Программы** | Администрация поселения Московский  |
| **Исполнитель Программы**  | Администрация поселения Московский  |
| Основные цели Программы | Определение на 2018 ‒ 2020 годы следующих приоритетов развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселение Московский:* приведение коммунальной инфраструктуры поселения Московский в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса;
* обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;
* создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения поселения Московский;
* обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества и эффективности работ по ремонту объектов жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, содержанию внешнего благоустройства в состоянии, отвечающем требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид.
* улучшение эстетического облика и экологической обстановки поселения;
* поддержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии;
* повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.
 |
| **Основные задачи Программы** | Основные задачи:1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации.
2. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах жилищного фонда.
3. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.
4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса.
5. Содержание внутриквартальных территорий.
6. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории поселения Московский.
7. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек.
 |
| **Сроки реализации Программы** | Период реализации программы: 2018 ‒ 2020 годы. |
| **Перечень основных****подпрограмм** | Перечень основных подпрограмм:1. Модернизация, реконструкция и развитие систем теплоснабжения и теплопотребления.
2. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения.
3. Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда.
 |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Объем финансирования Программы в 2018 ‒ 2020 годах:всего – 1 672 615,10 тыс. руб., в том числе:местный бюджет – 1 626 039,50 тыс. руб.;планируемое привлечение средств из:бюджета города Москвы – 46 575,60 тыс. руб.;внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.В 2018 году – 524 423,9 тыс. руб., в том числе:местный бюджет – 487 457,9 тыс. руб.;планируемое привлечение средств из:бюджета города Москвы – 36 966,0 тыс. руб.;внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.В 2019 году – 570 387,85 тыс. руб., в том числе:местный бюджет – 565 722,05 тыс. руб.;планируемое привлечение средств из:бюджета города Москвы – 4 665,30 тыс. руб.;внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.В 2020 году – 577 803,35 тыс. руб., в том числе:местный бюджет – 572 859,55 тыс. руб.;планируемое привлечение средств из:бюджета города Москвы – 4 943,80 тыс. руб.;внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб. |
| **Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы** | 1. **Модернизация, реконструкция и развитие систем теплоснабжения и теплопотребления.**
	1. Ремонт и модернизация сетей теплоснабжения, расположенных на территории поселения Московский, находящихся в муниципальной собственности.
2. **Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства.**
	1. Содержание объектов благоустройства.
	2. Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства поселения.
	3. Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок.
	4. Проведение работ по комплексному благоустройству территории поселения Московский.
	5. Устройство детских и спортиных площадок, пешеходных дорожек, парковок, тротуаров, ограждений на территории поселения Московский.
	6. Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха населения.
	7. Регулирование численности безнадзорных животных на территории поселения.
	8. Приобретение и высадка объектов озеленения.
	9. Прочие работы, услуги в области благоустройства.
3. **Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда.**
	1. Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту подъездов многоэтажных жилых домов.
	2. Содержание свободных жилых помещений и ремонт помещений муниципального фонда.
	3. Установка и содержание подъемных платформ и раздвижных пандусов для людей с ограниченными возможностями в подъездах многоэтажных жилых домов.
	4. Компенсация установки приборов учета расхода воды в муниципальных квартирах нанимателям по договорам социального найма.
	5. Прочие работы в области модернизации, реконструкции и развития жилищного фонда поселения Московский.
 |
| **Контроль за реализацией Программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации поселения Московский |

1. **Основное содержание**

**Основные направления развития жилищно-коммунального комплекса поселения Московский**

1. **Модернизация, реконструкция и развитие объектов теплоснабжения и теплопотребления поселения Московский на период 2018 ‒ 2020 годы**
	1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время источниками теплоснабжения в поселении Московский являются:

* котельная микрорайона 1 г. Московский мощностью 48 Гкал/час;
* котельная ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» мощностью 15 Гкал/час;
* котельная микрорайона 3 г. Московский мощностью 58 Гкал/час;
* котельная микрорайона «Град Московский» г. Московский мощностью 69,7 Гкал/час.
* котельная города-парка «Первый Московский» г. Московский мощностью 68,8 Гкал/час.

Все новые микрорайоны и жилые комплексы г. Московский энергонезависимы от существующей застройки 70-х годов прошлого века. Поэтому основной упор необходимо сделать на проведение работ по ремонту (при необходимости ‒ реконструкции) инженерных сетей, включая подземные коммуникации микрорайона 1 г. Московский и п. института полиомиелита.

**1.2 Срок реализации программы:** 2018 ‒ 2020 годы

**1.3 Основные цели и задачи программы**

Основной целью программы является переход к устойчивому функционированию и развитию ЖКХ поселения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

* повышение доли надежного оборудования в системе теплоснабжения поселения;
* повышение надежности работы тепловых систем поселения;
* разработка финансового инструментария по привлечению инвестиций для модернизации и реконструкции систем теплоснабжения.
	1. **Ресурсное обеспечение программы**

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов тепловой инфраструктуры за счет следующих источников:

* средства бюджета поселения Московский
* внебюджетные источники

Мероприятия программы и объемы финансирования программы приведены в соответствующем разделе в приложении №1.

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.

**1.5 Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения**

Координацию работ по реализации программы осуществляет глава администрации поселения Московский.

Реализация программы обеспечивается путем организации исполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют администрацию поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе выполнения программы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

* 1. **Ожидаемые результаты реализации программы**
		1. Повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, что приведет к повышению уровня комфортности и безопасности условий проживания населения.
		2. Снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве и времени на их устранение.
		3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
		4. Повышение надежности работы систем теплоснабжения и теплопотребления поселения.
1. **Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения Московский на период 2018 ‒ 2020 годы**

**2.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Основной целью программы является повышение комфорта, эстетической и функциональной привлекательности объектов внешнего благоустройства поселения Московский, а также качество и удобство проживания граждан.

Для достижения поставленных целей в программе рассматриваются направления для решения следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий внутриквартальной жилой застройки.

Для поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо расширение проезжей части дорог, качественный и своевременный ремонт покрытия, организация парковочных карманов и придомовых плоскостных парковок.

В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети осуществляются работы по летней и зимней уборке внутриквартальных дорог и проездов в соответствии с регламентом г. Москвы.

Механизированная уборка производится в целях поддержания чистоты и порядка дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное состояние внутриквартальных дорог и проездов без резкого снижения скорости движения транспорта.

Мероприятия программы и объемы финансирования программы приведены в соответствующем разделе в приложении №1.

В целом, наблюдается перспективное развитие в сфере благоустройства поселения Московский. Появляются новые детские и спортивные площадки, в том числе интерактивные, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, бульвары (валка сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов, высадка саженцев деревьев и кустарников).

Несмотря на положительные изменения в жилищно-коммунальной сфере, не все запланированное удалось реализовать в полном объеме.

Для приведения детских и спортивных площадок, расположенных на территории поселения Московский, к современным стандартам безопасности, необходимо проведение мероприятий по организации и/или ремонту травмобезопасного резинового покрытия, укрепление МАФ.

В целях улучшения санитарного состояния поселения ежегодно возникает необходимость по отлову диких и безнадзорных животных, в том числе бродячих собак, кошек, которые представляют опасность для жителей поселения. Данные мероприятия необходимы к выполнению вследствие предотвращения возникновения вспышек эпидемий и инфекционных заболеваний.

**2.2 Срок реализации программы: 2018 ‒ 2020 годы**

**2.3 Ресурсное обеспечение программы**

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения Московский:

* средства бюджета поселения Московский;
* внебюджетные источники;
* бюджет г. Москвы.

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1.

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.

**2.4 Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения**

Координацию работ по реализации Программы осуществляет глава администрации поселения Московский.

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют администрацию поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе выполнения Программы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

**2.5 Ожидаемые результаты реализации программы**

Реализация программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых территорий.

Программой предусмотрено:

* Благоустройство и озеленение жилой застройки мкр. "Град Московский";
* Благоустройство территорий близи здания детской юношеской спортивной школы, расположенной по адресу: г. Москва, г. Московский, мкр. 1, д. 41а;
* Благоустройство и озеленение жилой застройки мкр.3 "Юго-Западный" (вдоль бульвара);
* Установка интерактивных детских площадок;
* Устройство детских и спортивных площадок (1 мкр. д 5а; дд. 36,39,42);
* Прочие работы в области благоустройства
1. **Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на период 2018-2020 годы**

**3.1** **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В 2017 году площадь жилищного фонд поселения составляет 2664,4 тыс. кв. м. общей площади.

Ведется строительство новых микрорайонов «Первый Московский город парк», «Татьянин Парк», «Саларьево парк», ЖК «Позитив».

В связи с отсутствием свободных земель под организацию индивидуального жилищного строительства будет наблюдаться тенденция снижения площади жилых домов, построенных населением за счет собственных и (или) кредитных средств (ИЖС).

Отсутствует:

– наличие ветхого и аварийного жилищного фонда;

– переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

– площадь ликвидированного ветхого и аварийного жилищного фонда.

Мероприятия в области жилищного хозяйства:

– ремонт подъездов многоквартирных жилых домов;

– установка и содержание подъемных платформ и раздвижных пандусов для людей с ограниченными возможностями в подъездах многоэтажных жилых домов;

– компенсация установки приборов учета воды нанимателям по договорам социального найма (муниципальный жилищный фонд);

– ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности.

**3.2 Сроки реализации программы: 2018-2020 годы**

**3.3 Ресурсное обеспечение программы**

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения Московский:

* средства бюджета поселения Московский;
* внебюджетные источники;
* бюджет г. Москвы.

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1.

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.

**3.4 Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения**

Координацию работ по реализации программы осуществляет глава администрации поселения Московский.

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют администрацию поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе выполнения программы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

1. **Управление программой и контроль за ее реализацией**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Московский.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Московский.

Администрация поселения Московский является:

* заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Московский осуществляет:

* разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
* контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
* подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
* анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;
* подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
* информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
* подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой администрации поселения Московский и администрацией поселения Московский.

1. **Показатели оценки достижения плановых индикаторов и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы.**

Оценку эффективности реализации бюджетных средств планируется проводить по следующим показателям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Индикативный показатель (И)** | **План (Ип)** | **Факт (Иф)** | **Оценка эффективности (Э)** И**ф**/И**п** |
|  | Комплексное благоустройство территории поселения Московский (внутриквартальные дороги, проезды, тротуары, дорожки, бордюры, парковки, газоны, ограждения, цветники, детские и спортивные площадки, т.д.) (тыс.кв.м.) план - И**п2**; факт - И**ф2** | 765,7 |  |  |
|  | Установка подъемных платформ и механических пандусов для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения (ед.). план - И**п4**; факт - И**ф4** | 3 |  |  |
|  | Ремонт подъездов многоэтажных жилых домов (ед.). план - И**п7**; факт - И**ф7** | 19 |  |  |
|  | Установка приборов учета расхода воды в муниципальных квартирах (ед.). план - И**п8**; факт - И**ф8** | 200 |  |  |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы**

1) Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**1**= И**ф1**/И**п1**

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**2**= И**ф2**/И**п2**

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**3**= И**ф3**/И**п3**

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**4**= И**ф4**/И**п4**

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**5**= И**ф5**/И**п5**

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**6**= И**ф6**/И**п6**

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**7**= И**ф7**/И**п7**

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э**8**= И**ф8**/И**п8**

Оценка достижения плановых индикативных показателей (средняя)
Э**ср**=(Э**1**+Э**2**+ Э**3**+ Э**4**+Э**5** +Э**6** +Э**7**+Э**8**)/8

2) Оценка полноты использования бюджетных средств К**ис**= (общий объем исполнения мероприятий программы, млн. руб.)/ (общий объем планового финансирования мероприятий программы, млн. руб.)

3) Оценка эффективности использования бюджетных средств Э**общ**= Э**ср**/К**ис**

1. **Приложения к программе**

Приложение № 1. Мероприятия программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   | Приложение №1 |
|   |   |   |   |   |   |   | к программе «Развитие жилищно-коммунального  |
|   |   |   |   |   |   |   | комплекса поселение Московский  |
|   |   |   |   |   |   |   |  на период 2018 -2020 годы» |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Мероприятия программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса** |
| **поселения Московский на период 2018 -2020 годы»** |
|   |
|   |  |   |   |   |   |   |  (тыс.руб.) |
|   | **Наименование объекта или мероприятия** | **Срок реализации** | **Общий объем финансирования,тыс. рублей** | **в том числе** | **Ожидаемый результат выполнения мероприятий** | **Примечание\*\* (информация о реализации мероприятий и ответственных исполнителях)** |
|
| **Бюджет поселения Московский** | **привлеченные источники** |
| **Бюджета г. Москвы** |
| **Всего по Программе, всего**  | **2018 г. план** | **524 423,90** | **487 457,90** | **36 966,00** |  |   |
|  | **2019 г. план** | **570 387,85** | **565 722,05** | **4 665,80** |  |  |
|  | **2020 г. план** | **577 803,35** | **572 859,55** | **4 943,80** |  |  |
| **в том числе по Подпрограммам:** |
| **1. Модернизация, реконструкция и развитие систем теплоснабжения и теплопотребления**  |
| 1 | Ремонт теплосетей, находящихся в собственности поселения | **2018** | 3 453,40 | 3 453,40 | 0,00 | Ремонт участков теплосетей (д. 18а, д. 39/1) |   |
| **2019** | 208,00 | 208,00 | 0,00 |   |   |
| **2020** | 216,00 | 216,00 | 0,00 |   |   |
|  | **ИТОГО по разделу 1** |  | **3 877,40** | **3 877,40** | **0,00** |  |  |
| **2. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства** |
| 1 | Комплексное содержание и технологический ремонт объектов благоустройства , в том числе устройство дорожных неровностей с установкой знаков и нанесением разметки  | **2018** | 141 171,00 | 141 171,00 | 0,00 | Содержание 55 дворов мкр.1 г. Московский, 6 дворов п. института полиомиелита, бульвар 1 и бульвар 2, учетные участки вне границ дворов, а также объекты мкр.3 и мкр.4, находящиеся на обслуживании администрации (содержание всех объектов благоустройства и озеленения, разметка внутриквартальных дорог и спецтехники у дома, ИДН). Содержание мест массового отдыха (Народный парк). Комплексное содержание и ремонт детских и спортивных площадок поселения Московский(г. Москва, г. Московский, д. Лапшинка, д. Мешково, д. Говорово, д. Картмазово, д. Румянцево, д. Саларьево). Содержание фонтана на площади (техническая эксплуатация) |   |
| **2019** | 118 324,30 | 118 324,30 | 0,00 |
| **2020** | 123 056,90 | 123 056,90 | 0,00 |
| 2 | Приведение в надлежащее состояние существующих объектов и элементов благоустройства, в том числе обслуживание  | **2018** | 8 154,50 | 8 154,50 | 0,00 | Проведение локальных мероприятий по благоустройству территории поселения Московский. |   |
| **2019** | 8 480,70 | 8 480,70 | 0,00 |   |   |
| **2020** | 8 819,90 | 8 819,90 | 0,00 |   |   |
| 3 | Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок | **2018** | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Ликвидация свалок и вывоз мусора  |   |
| **2019** | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 |   |
| 4 | Дератизация, анофелогенные и противомолярийные мероприятия на объектах благоустройства | **2018** | 160,20 | 160,20 | 0,00 | Акарицидная обработка мест массового отдыха. Обработка водоемов (дезинсекция) |   |
| **2019** | 167,00 | 167,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 173,50 | 173,50 | 0,00 |   |
| 5 | Проведение работ по комплексному благоустройству территории г. Московский | **2018** | 148 690,50 | 111 724,50 | 36 966,00 | Благоустройство и озеленение жилой застройки мкр.4 "Град Московский" (ул. Георгиевская, Солнечная, Радужная, Московская, Радужный проезд).Благоустройство территорий близи здания детской юношеской спортивной школы, расположенной по адресу: г. Москва, г. Московский, мкр. 1, д. 41а. Благоустройство и озеленение жилой застройки мкр.3 "Юго-Западный" (вдоль бульвара). Прочие работы по благоустройству |   |
| **2019** | 351 757,25 | 351 757,25 | 0,00 |   |   |
| **2020** | 350 427,25 | 350 427,25 | 0,00 |   |   |
| 6 | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по устройству детских и спортивных площадок | **2018** | 6 240,10 | 6 240,10 | 0,00 | Установка интерактивных детских площадок по адресам: 1 мкр. дд.23,24; 4 мкр. ул.Радужная д.10. Устройство детских площадок по адресам 1 мкр. д 5а; дд. 36,39,42, спортивных площадок: 1 мкр., д.5а; 36,39,42,45 |   |
| **2019** | 0,00 |   |   |   |
| **2020** | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 7 | Устройство пешеходных дорожек, парковок, тротуаров, ограждений  | **2018** | 15 006,40 | 15 006,40 | 0,00 |  Устройство пешеходной дорожки в дер. Мешково |   |
| **2019** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 8 | Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха населения от мкр. 3 "Юго-Западный" до поселка институт полиомиелита  | **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ 2 этапа |   |
| **2019** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| **2020** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 9 | Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по обустройству мест массового отдыха в 1 мкр.вблизи д 46, 47  | **2018** | 47 850,00 | 47 850,00 | 0,00 | Выполнение проектно-изыскательских работ по размещению народного парка в 1 мкр.  |   |
| **2019** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по обустройству Народного парка |   |
| 10 | Санитарная опиловка зеленых насаждений | **2018** | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Удаление сухостойных и аварийных деревьев и кустарников |   |
| **2019** | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 |   |   |
| **2020** | 1 081,60 | 1 081,60 | 0,00 |   |
| 11 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории поселения | **2018** | 500,00 | 500,00 | 0,00 |   |   |
| **2019** | 5 185,80 | 520,00 | 4 665,80 |   |
| **2020** | 5 483,80 | 540,00 | 4 943,80 |   |
| 12 | Приобретение и устройство малых архитектурных форм, элементов благоустройства и праздничного оформления | **2018** | 6 276,10 | 6 276,10 | 0,00 |   |   |
| **2019** | 4 447,20 | 4 447,20 | 0,00 |   |
| **2020** | 4 625,10 | 4 625,10 | 0,00 |   |
| 13 | Устройство искусственных дорожных неровностей, оборудование мест для парковки инвалидов | **2018** | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Комплексное озеленение территории поселения:- цветочная рассада на площади 1874,2 кв.м. (расчет: 65 шт. на 1 кв.м.);- луковичные ;- 100 саженцы  |   |
| **2019** | 520,00 | 520,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 540,80 | 540,80 | 0,00 |   |
| 13 | Приобретение и высадка объектов озеленения (цветочная рассада, луковичные, кустарники, саженцы) | **2018** | 6 487,70 | 6 487,70 | 0,00 | Комплексное озеленение территории поселения:- цветочная рассада на площади 1874,2 кв.м. (расчет: 65 шт. на 1 кв.м.);- луковичные ;- 100 саженцы  |   |
| **2019** | 6 747,20 | 6 747,20 | 0,00 |   |
| **2020** | 7 017,10 | 7 017,10 | 0,00 |   |
| 14 | Проведение мероприятий в рамких месячника благоустройства и подготовки территории к праздничным датам | **2018** | 3 591,60 | 3 591,60 | 0,00 | Ремонт объектов благоустройства (дороги, проезды, тротуары, детские и спортивные площадки, ограждения и т.д.) в рамках подготовки к весенне-летнему периоду. Закупка инвентаря к месечнику благоустройства. |   |
| **2019** | 3 735,30 | 3 735,30 | 0,00 |
| **2020** | 3 884,60 | 3 884,60 | 0,00 |
| 15 | Приобретение грунта, декоративной крошки, щебня и т.д. в рамках озеленения | **2018** | 400,00 | 400,00 | 0,00 |   |   |
| **2019** | 416,00 | 416,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 432,70 | 432,70 | 0,00 |   |
| 16 | Проверка достоверности сметной стоимости на работы, услуги в области благоустройства | **2018** | 200,00 | 200,00 | 0,00 | Выполнение функций строительного контроля за работами по благоустройству |   |
| **2019** | 400,00 | 400,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 400,00 | 400,00 | 0,00 |   |
| 17 | Прочие работы, услуги в области благоустройства, аренда имущества | **2018** | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | Содержание колодцев (чистка, анализ воды, дезинфекция), ремонт и благоустройство колодцев, аренда объектов |   |
| **2019** | 2 390,50 | 2 390,50 | 0,00 |   |
| **2020** | 2 486,00 | 2 486,00 | 0,00 |   |
|  | **ИТОГО по разделу 2** |  | **1 407 652,60** | **1 361 077,00** | **46 575,60** |  |  |
| **3. Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда** |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту подъездов многоэтажных жилых домов | **2018** | 0,00 | 126 727,40 | 0,00 | Ремонт подъездов многоквартирных домов по адресам: г. Московский мкр.1 дома 17, 19, 22 кор.1, 22 кор.2, 34,037,38,015,16,20,25,41,44, 45 (14 домов 19 подъездов) |   |
| **2019** | 58 196,50 | 58 196,50 | 0,00 |   |
| **2020** | 60 524,40 | 60 524,40 | 0,00 |   |
| 2 | Содержание свободных жилых помещений и ремонт помещений муниципального фонда | **2018** | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по капремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (из расчета 10 адресов по обращениям граждан) .Содержание свободных помещений МЖФ (8 квартир общей площадью 310,6 кв.м. ), уборка муниц.жил.помещений (2 квартиры)  |   |
| **2019** | 2 112,50 | 2 112,50 | 0,00 |   |
| **2020** | 2 124,20 | 2 124,20 | 0,00 |   |
| 3 | Установка и содержание подъемных платформ и раздвижных пандусов для людей с ограниченными способностями в подъездах многоэтажных жилых домов | **2018** | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | Содержание и обслуживание подъемных платформ и раздвижных пандусов для инвалидов в подъездах жилых домов (в муниципальной собственности 6 платформ). Подготовка ПСД и установка подъемных платформ (по заявкам) |   |
| **2019** | 3 623,60 | 3 623,60 | 0,00 |   |
| **2020** | 3 768,50 | 3 768,50 | 0,00 |   |
| 4 | Установка индивидуальных приборов учета расхода воды в муниципальных квартирах, компенсация за ранее установленные приборы учета в муниципальных квартирах  | **2018** | 515,00 | 515,00 | 0,00 | Компенсация установки приборов учета воды жителям. |   |
| **2019** | 536,00 | 536,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 557,00 | 557,00 | 0,00 |   |
| 5 | Проверка достоверности сметной стоимости на работы, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, услуги в области жилищного хозяйства | **2018** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| **2019** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2020** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | **ИТОГО по разделу 3** |  | **261 085,10** | **261 085,10** | **0,00** |  |  |
|  | **ИТОГО по всем разделам** |  | **1 672 615,10** | **1 626 039,50** | **46 575,60** |  |  |